VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

A

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku na stavební práce

v souladu s § 38  zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v jeho platném znění

Akce:

# Bořetice – zvýšení bezpečnosti chodců

projekt:

,,Bezbariérové chodníky v obci Bořetice“

Zadavatel:

### Obec Bořetice

### Bořetice 939

### 691 08 Bořetice

#### Zastoupena: Václavem Surmanem, starostou obce

tel.: 519 430 103

#### IČ: 00283037

Zástupce zadavatele:

### Milan Veselý, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav

#### IČ: 1150079

#### DIČ: CZ5503060838

Odpovědná osoba: Jakub Luňák, mobil: 607 943 983

1. PŘEDMĚT A POPIS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na realizaci bezbariérových chodníků v obci Bořetice.

Rozsah prací je dán projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.Václavem Kadlecem, Bořetice a výkazem výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazný výkaz výměr.

Předpokládaná cena za realizaci díla činí 8 900 000,- Kč bez DPH

2. LHŮTA PRO PROVEDENÍ STAVBY

Předpokládaný termín zahájení stavby		              25.8.2010

Max. požadovaný termín dokončení stavby			30.11.2010

Max. počet dní                                                                                                           98

Navrhněte vaši dobu plnění ve dnech – hodnotící kritérium

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

3.1. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, a to za ukončený kalendářní měsíc. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bude uhrazena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

3.2. Předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém budou specifikovány případné vady nebo nedodělky a stanoven způsob a termín odstranění.

3.3. Záruka za jakost díla

Záruční lhůta je stanovena v délce minimálně 60 měsíců  a max. 120 měsíců na stavební práce, a to od doby předání a převzetí díla, svoji záruční dobu navrhněte v tomto rozmezí v měsících   – hodnotící kritérium

3.4. Finanční kontrola

Uchazeč uvede v návrhu smlouvy o dílo, že se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

3.5. Sankce

Uchazeč ve smlouvě uvede sankce v souladu s vyplněnou přiloženou tabulkou.

4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKOVÉ CENY

  - Nabídková cena

Nabídková cena je  celková cena za provedení stavby včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby  - hodnotící kritérium

  - Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací v tištěné i digitální formě. Zájemce je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud objednavatel bude požadovat provedení i jiných prací, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednavatel vyloučí některé práce z předmětu plnění. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky uchazeče.

Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty předložené uchazečem neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

- OBSAH A FORMA NABÍDKY

  - Nabídka

Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné podobě formou návrhu smlouvy o dílo doložená dokumenty dle bodu 5.2.

  - Členění nabídky, obsah.

Nabídka musí obsahovat:

- Návrh smlouvy o dílo jenž musí být podepsán osobou oprávněnou za zájemce jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky) a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami-viz bod 3.

- Krycí list nabídky

- Položkové rozpočty

- Tabulka sankcí – hodnotící kritérium

- Doklady prokazující splnění kvalifikace – viz bod 5.3.

- Nabídka bude vyhotovena jako elaborát se zabezpečením proti vyjmutí jednotlivých listů pomocí provázku, který bude přelepen. Přelep bude oražen a podepsán oprávněnou osobou

  - Rozsah a prokazování splnění kvalifikace

    - Základní kvalifikační předpoklady

- zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 (1) zák. č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) – četným prohlášením

    - Profesní kvalifikační předpoklady

- zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle §54 písm a) a b) zákona – ověřená kopie

    - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

- zájemce prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle:

- §55 (1) písm a) zákona – pojistnou smlouvu na částku min. 15 mil nebo rámcovou smlouvu  - prostá kopie

- §55 (1) písm c) zákona – celkový obrat za poslední 3 účetní období ve výši minimálně 25 mil. Kč  ročně

    - Technické kvalifikační předpoklady

- zájemce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle:

- §56 (3) písm a) zákona – seznam 3 referenčních zakázek v hodnotě min. 5 mil. Kč dokončených v období 5.8.2005 - 4.8.2010

- §56 (3) písm c) zákona – osvědčení o autorizaci, pro osobu pověřenou vedením stavby, minimálně v rozsahu autorizovaný technik (nebo autorizovaný stavitel) pro dopravní stavby – nekolejová doprava - prostá kopie

- §56 (4) zákona – certifikát řízení jakosti - prostá kopie

- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

S organizovanou prohlídkou místa plnění veřejné zakázky se neuvažuje.

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace bude poskytována v souladu s odst.1) a 2) §48 zákona

Součástí zadávací dokumentace jsou:

- Tato textová část zadávací dokumentace

- Projektová dokumentace stavby, včetně výkazu výměr

- Krycí list nabídky

- Tabulka sankcí

Případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci obdrží zájemce na adrese zástupce zadavatele. Při poskytování dodatečných informací bude postupováno dle  §49 (1) a (2) zákona.

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

8.1. Adresa a lhůta pro podání nabídek

Nabídky budou zaslány poštou na adresu: firma Milan Veselý, Slovácká 83, 690 02 Břeclav  nebo mohou být předány osobně tamtéž. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je pan Jakub Luňák  a to v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin., tel. 519 322 397 nebo 607 943 983. Na obálce uvést „NEOTVÍRAT“ a  ,,Akce: Bořetice – zvýšení bezpečnosti chodců projekt: ,,Bezbariérové chodníky v obci Bořetice“

Lhůta pro podání nabídek: 5.8.2010 do  9.00 hodin.

8.2. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5.8.2010 v 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Milan Veselý, Slovácká 83, Břeclav. Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit jeden zástupce.

Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou nebo jiným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zástupcem zadavatele-viz bod 8.1.

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.

- KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

9.1. Kritéria

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria (dále označené jako "kritérium") se stanovenou vahou v %:

1. kritérium: 	Nabídková cena s DPH               		 	75%

2. kritérium: 	Lhůta plnění                            	    	            10%

3. kritérium: 	Záruka za dílo	                              		             5%

4. kritérium:	Sankce	                                             	                        10%

9.2. Subkritéria dílčích hodnotícího kritéria č.4 a jejich váhy v oblasti dílčího hodnotícího kritéria

4. kritérium:

Zadavatel stanovil pro hodnocení 4. kritéria subkritéria, která jsou uvedena v tabulce "Sankce", která je součástí zadávací dokumentace. Každá, v tabulce uvedená sankce odpovídá sankci uvedené ve smlouvě a je subkritériem 4. kritéria se závažností (vahou subkritéria) uvedenou v tabulce.

9.3. Údaje uchazečů k dílčím hodnotícím kritériím

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu:

• 	Vyplněná tabulka "Krycí list nabídkové ceny" – soulad  se SOD

• 	Oceněný výkaz výměr z PROJEKTU

K 2. kritériu:

• 	Údaje o termínu plnění uvedené v textu smlouvy. bude uveden v návrhu smlouvy o dílo, a to termínem zahájení, ukončení a celkovou dobou ve dnech. Maximální možná délka plnění činí  98 dní

K 3. kritériu:

• 	Bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. a to délkou záruky v měsících. Minimální doba záruka za dílo činí 60 měsíců, max. 120 měsíců

K 4. kritériu:

• 	Vyplněná tabulka "Sankce"

• 	Údaje o výši sankcí uvedených uchazečem v textu smlouvy. Údaje uvedené 
v textu smlouvy musí být shodné s údaji v tabulce "Sankce". Pokud bude rozpor mezi textem smlouvy a tabulkou "Sankce", použije zadavatel pro hodnocení nabídek údaje ze smlouvy.

• 	Sankce musí být uvedeny v Kč. Pokud budou hodnoty sankcí v jiných jednotkách (např. v % z ceny), bude zadavatel hodnotit nabídku nulovým bodovým  hodnocením.

9.4. Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií

1. kritérium:	Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč s DPH, a to podle její absolutní výše.Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

nejnižší nabídnutá cena v Kč

x 100

hodnocená cena v Kč

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria.

2. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou lhůtu realizace ve dnech. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

nejkratší nabídnutá lhůta plnění

x 100

hodnocená lhůta plnění

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria.

3. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou délku záruční doby v měsících. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

hodnocená záruční doba

x 100

nejdelší nabídnutá  záruční doba

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 3. dílčího hodnotícího kritéria.

4. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit v jednotlivých subkritériích uchazečem nabízenou výši sankce v Kč. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

hodnocená sankce

x 100 x váha subkritéria

nejvyšší sankce

Takto vypočtené hodnocení pro jednotlivá subkritéria bude stanoveno 
v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 4. dílčího hodnotícího kritéria.

9.5. Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení  nejvyšší počet bodů.

- UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným zhotovitelem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek

- OSTATNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo s žádným ze zájemců

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou obchodní soutěž dle § 84 zákona

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným zhotovitelem o smlouvě a upřesnit její konečné znění.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena do 30.10.2010.

Zadávací dokumentaci a další informace poskytne zástupce zadavatele:

firma Milan Veselý

p.Jakub Luňák – 607 943 983

Slovácká 83

690 02 Břeclav

##### Úhrada za reprodukci zadávací dokumentace činí 2.500,- Kč bez DPH

V Břeclavi 14.7.2010

Zástupce zadavatele: Milan Veselý, Břeclav

SANKCE

Zakázka na stavební práce:

# Bořetice – zvýšení bezpečnosti chodců

projekt:

,,Bezbariérové chodníky v obci Bořetice“

| subkritérium | druh sankce | hodnota nabízená uchazečem v Kč | závažnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sankce za nedodržení termínu dokončení díla |  | 50% |
| 2 | Sankce za nedodržení termínů vyklizení staveniště |  | 10% |
| 3 | Sankce za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků obsažených v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí díla |  | 10% |
| 4 | Sankce za neoznačení stavby informační tabulí |  | 10% |
| 5 | Sankce při odstoupení od smlouvy ze strany objednatele při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele |  | 20% |

Datum :

………………………………………………….

razítko a podpis státu. zástupce